[별첨5] (단독 계약용)

위탁과제 제안 요청서

(Request For Proposal)

| 1. 실행과제명 | 정보.산업기기용 임베디드SW 공통 플랫폼 개발 | 과제책임자 | 임 채 덕 (인) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 위탁과제명 | 스마트 폰 환경에서의 파일 시스템 성능 및 플래시 메모리 수명 테스트 도구 개발 및 데이터 수집 | 계정번호 | 11MS2210 |
| 3. 위탁과제예정기간 | 2011.08.01 ~ 2012.01.31 ( 6 개월) | 기술분류 |  |
| 4. 추정예산/인력 | 40,000 (천원) / 2.0 (M/Y) | 대상전공 | 컴퓨터 및 정보통신 |
| 5. 위탁연구 주요내용 및 요구사항 | • 연구목표 - 스마트 폰 환경을 고려한 플래시 메모리용 파일 시스템의 분석 및 평가를 위한 테스트 도구 개발 및 데이터 수집 • 연구내용 - Synthetic Write I/O Generator for Wear-out Stress Test - wear-out 확인 및 분석을 위한 UBI 각 PEB 별 상세 정보 제공 인터페이스 구현 - 안드로이드 디바이스에서 I/O trace 추출, 추출 데이터 재생을 통한 average I/O response time 측정 - gluebi 오버헤드 측정 |  |  |
| 6. 위탁과제 결과물 목록 (형태,사양,일정 포함) | • 위탁연구 보고서: I/O trace 데이터 재생을 통해 측정한 각 파일 시스템 별 Average I/O Response Time, gluebi 오버헤드 측정 결과 포함 (2012.01.31) • Synthetic Write I/O Generator 소스코드 (2012.01.31) • UBI 상세 정보 제공 리눅스 커널 패치 소스코드 및 해당 정보 viewer 소스코드 (2012.01.31) • 파일 시스템 I/O trace 데이터 및 기타 재생에 필요한 데이터 (2012.01.31) |  |  |
| 7. 참여 제안자 자격요건 및 공모방법 | • 임베디드 리눅스 시스템 관련 개발 경험이 있는 대학 및 연구소 • 리눅스 커널 관련 기술 개발 경험이 있는 대학 및 연구소 • 공모는 web-site(www.etri.re.kr)를 통해서 진행함 |  |  |
| 8. 공모시 제출서류 목록 | • 서류제출 관련 공문 1부 • 위탁연구계획서 3부 • 위탁연구계획서 내용이 담긴 저장 매체(디스켓, CD 등) 1장 |  |  |
| 9. 평가 자료의 목록 | • 연구 목표 및 일정계획 • 연구 내용 및 연구범위 • 연구 수행 능력 – 리눅스 시스템 I/O 관련 연구 수행 경험 • 연구 추진 전략 • 예상 연구 결과 • 연구비 편성의 적정성 |  |  |
| 10. 위탁연구 수행자의 의무와 절차 | • 한국전통신연구원(ETRI)의 표준계약서에 정한 “국내위탁연구계약서”에 따름 |  |  |
| 11. 기타사항 | • 서류 제출처 : 대전광역시 유성구 가정동 161 한국전자통신연구원 소프웨어연구부문 사업지원실 (305-700) • 수행관리자 연락처 - E-mail: hschun@etri.re.kr - 전화번호: 042-860-1023, FAX: 042-860-6671 |  |  |

2011년    7월    4일

위탁연구관리자 :        천한성 (인)