(단독 계약용)  2010-0026

위탁과제 제안 요청서

(Request For Proposal)

| 1. ETRI 실행과제명 | 스마트워크 맞춤형 UI 및 다채널 AEC 개발 | 과제책임자 | 박주영 (인) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 위탁과제명 | 여성, 노인, 장애인 등을 위한 사용자 맞춤형 UI 동적 제공 기술 연구 | 계정번호 | 11PI2620 |
| 3. 위탁과제예정기간 | 2011. 08.1 ~ 2012.1.15 (5.5 개월) | 기술분류 | SW 솔루션 |
| 4. 추정예산/인력 | 30,000(천원) / 2.0 (M/Y) | 대상전공 | 정보통신공학, 컴퓨터 공학, 보건의료 공학 |
| 5. 위탁연구 주요내용 및 요구사항 | • 주요내용: - 스마트워크 환경에서의 장애 극복을 위한 사용자 맞춤형 UI 동적 제공 관련 기술 분석 및 동적 UI 개발 도구 개발 • 요구사항 - 장애인 접근성 지원 관련 기술 동향 분석 - 스마트워크환경에서 장애인 접근성 지원을 위한 사용자 요구사항 도출 - 장애인 접근성 지원을 위한 '클라우드 기반 UI 제공 기술 동향' 분석 및 시나리오 도출 - 장애인의 다양한 요구사항을 반영하기 위한 동적 키보드 UI 레이아웃 유형 개발 도구 |  |  |
| 6. 위탁과제 결과물 목록 (형태,사양,일정 포함) | • 장애인 접근성 지원 기술 동향 분석서 (2011.10.31) • 스마트워크 환경에서의 장애인 접근성 지원 요구사항 분석서 (2011.10.31) • 클라우드 기반 맞춤형 UI 제공 서비스 시나리오 (2011.12.31) • (S/W) 장애인의 다양한 요구사항을 반영하기 위한 동적 키보드 UI 레이아웃 유형 개발 도구 (2011.12.31) • 위탁연구 최종 보고서 (2012. 1. 15) |  |  |
| 7. 참여 제안자 자격요건 및 공모방법 | • 네트워크 기술 및 노인, 장애인등과 관련한 보건 의료 관련 지식 보유 자 • 정보통신공학 또는 전산학 전공 관련자로 장애인을 위한 UI 및 네트워크 프로토콜에 대한 연구 가능 자 • 공모 방법: 일반경쟁(Web-site, http://www.etri.re.kr 에 공개) |  |  |
| 8. 공모시 제출서류 목록 | • 국내 위탁연구계획서 등 세부 목록과 작성양식은 Web-Site 참조 |  |  |
| 9. 평가 자료의 목록 | • 연구 목표: 추진계획서와 부합 정도 • 연구 내용: 본 과제로의 활용 가능성 • 연구 환경: 인력, 연구시설 • 예산 편성의 적정성 • 연구원 과제 수행실적 및 성취도 |  |  |
| 10. 위탁연구 수행자의 의무와 절차 | • 당 연구원 표준 계약서에 정한 사항 준수 • 당 팀의 요구에 따라 기술토의, 세미나 등을 통한 과제 수행 협의 추진 |  |  |
| 11. 기타사항 | • 제출 마감일 : 공모 참조 • 제출처 - 담당 : 이형복 - 주소 : (우)305-700대전시 유성구 가정로 138번지 - 한국전자통신연구원 인터넷연구부문 사업지원실 - 전화번호: 042-860-6932 Fax번호: 042-860-6402 - E-mail: hblee@etri.re.kr - 제출 마감일 : 공모 참조 • 수행 관리자 연락처 - 성명: 박주영 - 소속: ETRI 인터넷연구부문 HD-VoIP연구팀 - 전화: 042-860-1028 - e-mail: jypark@etri.re.kr |  |  |

※ 대상전공은 대학 위탁을 기준으로 대학의 관련 전공학과를 기재함.

2011년    7 월  12 일

수행관리자 :     박  주  영 (인)