[image: image1]
[image: image1]

국내위탁연구 추진계획서
(Outsourcing Requirement Spec.)
※ 실행과제 계정번호 : 11MT1310
	위탁과제명
	 MVS-CA 검증모델 개발

	위탁연구

수행책임자
	소속기관 :               부서:            

	
	성명:

	연구기간
	2011. 09. 01~ 2012. 01.31 
	위탁연구비
	  50,000 천원

	과제의 필요성
	

	영상검색 기술 개발을 위해서는 검색기술의 강인한 서술자를 검출하였다 하더라도 이에 맞는 정합 방법 없이는 좋은 성능과 속도가 나올 수 없다. 보다 빠르고 정확한 정합을 위해서는 서술자 및 정합기술의 성능을 검증하기 위한 Geometric Verification 모듈과Image Retrieval을 위한 Tree 구조의 연구 및 개발이 필수적이다.
 본 위탁에서는 MVS-CA(Mobile Visual Search for Cultural Assets: 모바일 단말기를 이용한 문화재 정보 서비스 시스템)의 성능을 검증하기 위한 모델 설계와 구현을 위한Geometric Verification 모듈과Image Retrieval을 위한 Tree 구조의 연구 및 개발을 하는 데 그 필요성이 있다.

	목표 및 내용
	

	o목표: MVS-CA의 성능을 검증하기 위한 모델 설계와 구현을 위한Geometric Verification 모듈과Image Retrieval을 위한 Tree 구조의 연구 및 개발
o 내용

· MVS-CA 검증 모델 설계

· MVS-CA 성능 검증을 위한 Geometric Verification 모듈 개발

· Image Retrieval을 위한 Tree 구조의 연구 및 개발
· 국제 표준 기고서 공동 작성 
· MPEG 표준화 공동 활동

	수행방법
	

	1. 개발된 Geometric Verification 모듈은 ETRI 영상처리 Library 표준포맷을 따름

2, 개발된 Image Retrieval을 위한 Tree 구조는 ETRI 개발 성능평가 Tool을 통한 검증을 거침

3. ETRI MVS-CA와 연계 개발 후 통합

	활용계획
	

	o 개발된 Geometric Verification 모듈과Image Retrieval을 위한 Tree 구조는 ETRI의 MVS-CA 모듈로 통합 활용

	수행기관 및 
수행책임자 선정
	

	o ISO/IEC JTC1 SC29 WG11 MPEG-7 표준기고실적이 있는 자


위탁과제 제안 요청서
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	Rich  UCC 기술개발
	과제책임자
	   오 원근  (인)

	2. 위탁과제명
	MVS-CA 검증모델 개발
	계정번호
	11MT1310

	3. 위탁과제예정기간
	2011. 09. 01~ 2012. 01.31 (5개월)
	기술분류
	SW기술

	4. 추정예산/인력
	50,000(천원)/ 5.0(M/Y)
	대상전공
	정보통신, 컴퓨터공학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	본 위탁에서는 MVS-CA(Mobile Visual Search for Cultural Assets: 모바일 단말기를 이용한 문화재 정보 서비스 시스템)의 성능을 검증하기 위한 모델 설계와 구현을 위한Geometric Verification 모듈과Image Retrieval을 위한 Tree 구조의 연구 및 개발을 목표로 한다. 이를 위해 아래의 연구를 수행한다.
- MVS-CA 검증 모델 설계

- MVS-CA 성능 검증을 위한 Geometric Verification 모듈 개발

- Image Retrieval을 위한 Tree 구조의 연구 및 개발

- 국제 표준 기고서 공동 작성
- MPEG 표준화 공동 활동

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	• S/W 설계서 (수행기간내 수시 제출)
• 중간 연구결과 (2011. 10. 30한)
· MVS-CA 검증 모델 설계서 
· Image Retrieval을 위한 Tree 구조 보고서
• 최종 연구결과(2012.02.15한)
· MVS-CA 성능 검증을 위한 Geometric Verification 모듈(2011.11.30한) 

· 최종보고서 (2011. 02. 15한)

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	• 해당 기술 또는 유사기술의 연구실적 보유자로서, 대학 교수 또는 기업 연구소 팀장급 이상
• MPEG-7 표준기고실적이 있는 자
• 연구제안서의 RFP와의 부합여부 및 타당성 검토

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 국내위탁과제 제안서 5부.
• 국내위탁 연구계획서 5부

	9. 평가 자료의 목록
	• 해당분야 또는 유사 분야의 연구개발실적에 대한 대외 발표 논문 또는 발표자료 각 1부

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	• 위탁연구계약서에 정한 사항과 위탁연구관리지침 및 수행절차 준수
• 본과제 연구책임자와의 긴밀한 업무협조

	11. 기타사항 
	• 제출마감일 : 2011. 08. 01 ~ 08.05 (5일간)
• 제출처 : 한국전자통신연구원  콘텐츠연구본부 사업지원팀
• 수행관리자의 연락처 (연구내용 문의시 답변자)
   - 성명 : 오원근               - 메일 : owg@etri.re.kr
- 전화 : 042-860-5572       - Fax : 042-860-1051


2011년   7월  27일
위탁연구관리자 : 오 원근 (인)
PAGE  

[image: image2.wmf]