[별첨3] (단독 계약용)

국내위탁연구 추진계획서

(Outsourcing Requirement Spec.)

※ 실행과제 계정번호 : 11mt1610

| 위탁과제명 | 효율적 동작 인터페이스 구축을 위한 분석 모델 개발 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 위탁연구 수행책임자 | 소속기관 : 부서: |  |  |
|  | 성명: |  |  |
| 연구기간 | 2011/10/01 - 2012/01/31 | 위탁연구비 | 20,000 천원 |
| 과제의 필요성 |  |  |  |
| - 효율적 동작 인터페이스 구축을 위한 분석 모델 개발 ㅇ 입체 콘텐츠와의 상호작용을 위한 효율적 동작과 인터페이스 활용 모델 필요 ㅇ 입력되는 동작 형태에 따른 사용성 평가 및 인식 정확성 분석 필요 ㅇ 동작 인식의 기초 단위의 분류 및 3차원 기본 동작 정의 필요 ㅇ 인간 신체 움직임 및 위치에 따른 효율적 동작 인터페이스 분석 필요 |  |  |  |
| 목표 및 내용 |  |  |  |
| ㅇ목표 : 인터렉티브 콘텐츠와 동작 형태의 관계분석을 통해 효율적인 신체 동작과 인터페이스를 개발한다. ㅇ 내용 : - 3차원 동작 및 인터페이스 정의 - 인간의 신체 동작에 따른 인터렉티브 콘텐츠와의 상호작용성 형성 모델 제공 - 다양한 3차원 동작에 대한 분석 제공 - 3차원 동작 별 사용성, 선호도 및 인식률 데이터 구축 - 위탁 연구 최종 보고서 |  |  |  |
| 수행방법 |  |  |  |
| ㅇ 추진계획 (1) 인간 동작의 형태와 분류에 대한 연구를 통한 방법 제시 (1개월 후) (2) 인간의 전신 동작을 이용한 3차원 동작 방법 제시(2개월 후) (3) 효율적 3차원 동작 인터페이스 제시(3개월 후) (4) 실시간 동작 인식 시스템과의 연계 및 보고서 제출(4개월 후) ㅇ 위탁과제 관리 - 1개월에 한 번 이상의 정기 미팅 : 산출물 기록 및 연구내용 협의 시행 |  |  |  |
| 활용계획 |  |  |  |
| ㅇ 위탁 과제 산출물은 인터렉티브 입체콘텐츠와의 동작인식을 위한 3차원 인식 모듈로 사용 ㅇ 위탁과제의 산출물은 매월 본과제의 연구개발내용에 흡수하는 과정을 거침 |  |  |  |
| 수행기관 및 수행책임자 선정 |  |  |  |
| ㅇ 위탁연구과제 관련 분야 3년 이상의 프로젝트 경험 보유 ㅇ 체감형 인터페이스 관련 분야의 연구 경험 보유 |  |  |  |

[별첨5] (단독 계약용)

위탁과제 제안 요청서

(Request For Proposal)

| 1. 실행과제명 | 차세대 체감형 콘텐츠를 위한 사용자 동작기반 플랫폼 및 입체 상호 작용 기술 개발 | 과제책임자 | 남 승 우 (인) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 위탁과제명 | 효율적 동작 인터페이스 구축을 위한 분석 모델 개발 | 계정번호 | 11mt1610 |
| 3. 위탁과제예정기간 | 2011 .10.01 ~ 2012.01 .31 ( 4 개월) | 기술분류 |  |
| 4. 추정예산/인력 | 20,000(천원)/ 6(M/Y) | 대상전공 | 문화기술학 |
| 5. 위탁연구 주요내용 및 요구사항 | ㅇ목표 : 인터렉티브 콘텐츠와 동작 형태의 관계분석을 통해 효율적인 신체 동작과 인터페이스를 개발한다. ㅇ 내용 : - 3차원 동작 및 인터페이스 정의 - 인간의 신체 동작에 따른 인터렉티브 콘텐츠와의 상호작용성 형성 모델 제공 - 다양한 3차원 동작에 대한 분석 제공 - 3차원 동작 별 사용성, 선호도 및 인식률 데이터 구축 - 위탁 연구 최종 보고서 |  |  |
| 6. 위탁과제 결과물 목록 (형태,사양,일정 포함) | (1) 인간 동작의 형태와 분류에 대한 연구를 통한 방법 제시 (1개월 후) (2) 인간의 전신 동작을 이용한 3차원 동작 방법 제시(2개월 후) (3) 효율적 3차원 동작 인터페이스 제시(3개월 후) (4) 실시간 동작 인식 시스템과의 연계 및 보고서 제출(4개월 후) |  |  |
| 7. 참여 제안자 자격요건 및 공모방법 | • 체감형게임(학계) 전문가로서 산업체와의 연구 경험이 있는 기관/책임자 • 공모 방법: 일반경쟁(Web-site, http://www.etri.re.kr 에 공개) |  |  |
| 8. 공모시 제출서류 목록 | • 국내 위탁연구계획서 등 세부 목록과 작성양식은 Web-Site 참조 |  |  |
| 9. 평가 자료의 목록 | • 연구 목표: 추진계획서와 부합 정도 • 연구 내용: 본 과제로의 활용 가능성 • 연구 환경: 인력, 연구시설 • 예산 편성의 적정성 • 연구원 과제 수행실적 및 성취도 |  |  |
| 10. 위탁연구 수행자의 의무와 절차 | • 당 연구원 표준 계약서에 정한 사항 준수 • 당 팀의 요구에 따라 기술토의, 세미나 등을 통한 과제 수행 협의 추진 |  |  |
| 11. 기타사항 | • 제출 마감일 : 공모 참조 • 제출처 - 담당 : 이희장 - 주소 : (우)305-700대전시 유성구 가정로 138번지 한국전자통신연구원 콘텐츠연구본부 사업지원팀 - 전화번호: 042-860-1836 Fax번호: 042-860-1061 - E-mail: hjl82645@etri.re.kr• 제출 마감일 : 공모 참조 • 수행 관리자 연락처 - 성명: 이재호 - 소속: ETRI 콘텐츠연구본부 인터렉티브입체영상연구팀 - 전화: 042-860-5428 - e-mail: jhlee3@etri.re.kr |  |  |

※ 대상전공은 대학 위탁을 기준으로 대학의 관련 전공학과를 기재함.

2011년   09  월   07  일

위탁연구관리자 :   남 승 우      (인)